# Organização da Primeira Semana - Projeto de Extensão

## 🎯 Objetivo da semana:

Planejar e iniciar a estrutura do projeto, incluindo definição de escopo, modelagem inicial e configuração do ambiente de desenvolvimento.

## 🗓 Segunda a Sexta (tempo curto — até 2h por dia)

📌 Segunda (29/07): Criar repositório no GitHub, Trello com colunas básicas — 1h (Organização)

📌 Terça (30/07): Esboçar as entidades principais (Oportunidade, Categoria, Instituição) — 1h (Análise)

📌 Quarta (31/07): Definir atributos de cada entidade + relacionamentos — 1h (Modelagem)

📌 Quinta (01/08): Estudar integração Node.js + MySQL (se necessário) — 1h (Estudo)

📌 Sexta (02/08): Instalar Node.js, Express e testar 'Hello World' — 2h (Codificação)

## 🧑‍💻 Sábado e Domingo (tempo livre)

📌 Sábado (03/08): Criar estrutura de pastas do projeto (controllers, routes, config, models) + arquivo de conexão com MySQL — 4h (Codificação)

📌 Domingo (04/08): Criar banco de dados 'oportunidades' no MySQL + script .sql com tabelas iniciais — 3h (Banco de dados)

## 📊 Total da Semana:

13 horas, divididas entre:
- 4h de organização e planejamento
- 4h de estudo técnico e ambientação
- 5h de codificação prática

## 📌 Tarefas do Trello para essa semana:

☐ Criar repositório GitHub

☐ Criar quadro Trello

☐ Definir entidades e atributos

☐ Instalar Node.js e Express

☐ Criar estrutura de pastas do projeto

☐ Conectar ao banco de dados MySQL

☐ Criar script inicial .sql com tabelas